办理结果：B

签发人：殷向东

太旅字[2017]29号

关于对县十六届人大第一次会议第107号

建议的答复

刘庭雍代表：

您提出的“关于实施花亭湖旅游通道升级、改造的建议”收悉，现答复如下:

首先感谢您对太湖旅游事业发展的关心和支持，我县旅游事业在县委、县政府的高度重视下，取得了较快的发展。我县正在创建禅源太湖5A级景区，禅源太湖旅游区空间布局呈“2•1•5”结构，即两大板块、一条廊道、五个景区。两大板块：花亭湖景区和五千年文博园；一条廊道：连接五千年文博园和花亭湖码头的景观大道；五大景区0：西风洞景区、赵朴初文化公园、佛图寺景区、狮子山景区和禅源山庄景区。景观大道包含您建议中提到的旅游通道是我们5A创建的重要内容，为做好景观大道建设，我们重点抓以下几项工作：

一、科学编制规划、方案。

2016年12月，我们委托上海经纬建筑规划设计院编制了《禅源太湖旅游区景观大道规划设计》，2017年2月，委托福州规划设计院对景观大道进行了节点设计；2017年3月，我们又委托北京大地风景景区管理有限公司编制了《禅源太湖旅游区AAAAA创建景观大道优化方案》，从规整沿途高空凌乱线路，拆除与景观不协调建筑物，优化沿线居民、商店等建筑物外观，统一店招、灯箱、广告牌，清理杂草、处理护坡，规范沿途公交站点，全程视频监控和wifi全覆盖等26项子项目进行详细规划设计。

二、召开会议，落实资金和工作职责

一是，2017年3月31日，召开“全县旅游业发展暨两区创建推进大会”，各乡镇党委、政府，县直各部门参加会议。会议由朱小兵县长亲自主持，县委四大班子主要领导莅临会议，程书记做了重要讲话。会议下发了《禅源太湖旅游区创建国家5A级景区冲刺阶段工作方案》，方案从26个子项目对景观大道整改工作进行了工作任务分解，细化了责任部门、责任人、最后时限等。二是，县政府同意前期安排2640万元资金用于景观大道整改工作。三是，县住建局安排专项建设资金对花亭湖旅游快速通道进行升级改造，实施白加黑工程。

- 三、规范居民建房审批程序

县花管处、住建局、国土局联合下发了《关于在花亭湖风景名胜区规划实施中规范办理“一书两证”的通知》文件，要求在花亭湖风景名胜区规划实施中规范办理建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证（简称“一书两证”） 办理和村民建房的乡村建设规划许可证的办理都必须到乡镇风景办和县花管处进行前置审核，符合规划要求和建设条件的才能办理，不符合规划的一律不予办理，未批先建和违法乱建的由执法大队依法查处。

房屋及辅助设施建设设计图纸的定审和监管问题，正在与规划局、住建局进行沟通。

- 四、加快旅游交通建设

- Y024花亭湖旅游公路，起点于太湖花亭湖大坝码头，终点与赤百线相连，全长18公里，目前已按四级公路改造6公里，剩余路段列入“十三五”农村公路畅通工程，已于去年正式动工建设，预计2017年底完工。由于该路沿花亭湖东岸建设，地势相对平缓，项目完成后，从寺前到太湖的车辆可以从该路分流，同时对花亭湖旅游开发有一定的推动作用。蘑菇岛大桥做为梅河村连接罗溪村的桥梁，未列入省“十三五”农村道路道路畅通工程规划，目前该项目工程可行性正在论证阶段。

我们相信在大家的共同努力之下，旅游通道不仅在可入性、畅通性上得到较大改善，更会建设成为一条美丽的景观大道。

太湖县旅游委

2017年6月23日

联系人：魏星          联系电话：0556-4189745

抄送：县人大代表联络办公室、县政府督查室。