办理结果：B类

签发人：殷金红

太公办〔2017〕71号

关于对县十六届人大一次会议第126号建议的答复

谢社平代表：

您提出的关于加速农村地区主要路口、复杂地段技防工程建设的建议收悉，现答复如下：

我县辖有15个乡镇，174个行政村,10个居委会，总面积2040平方公里，人口58万。为有效提升在灾害救援、大型活动安全保卫、处置群体性事件、城市管理等方面的水平以及满足公安机关在交通管理、预防和制止犯罪、解决纠纷、处理治安和刑事案件的需求，从2012年开始，在县委县政府的高度重视和相关职能部门的大力支持下，经过不懈努力，我县“平安太湖·数字化防控体系”一期工程开始施工建设，共建成视频监控点83处156个摄像机、治安卡口20处、电警3处，该项工程于2014年8月正式投入试运营，2015年3月通过了安徽省产品质量监督检验研究院的检测。该工程建设运行以来，在侦查破案及处置突发事件、加强社会管理中发挥了重要作用。2016年我县刑事案件破案率同比上升112%，共抓获刑事作案成员288人，其中破获多发性侵财类案件17串274起。

2016年以来，县公安局按照“12346”工程总体部署，推动建设更深层次更加完备的立体化、数字化社会治安防控体系，努力提升全县视频监控覆盖率，经过多次调研、反复酝酿和专家认证，出台了我县“天网”二期工程建设方案，获县审议通过。该工程计划在2016、2017两年在全县新建946个视频监控点，其中城区建设108个，农村地区建设838个，建设资金、运营维保费用由县财政予以保障。

2017年元月份，县公安局与深圳市赛为智能股份有限公司签订了太湖县数字化联动防控体系建设设计项目合同书。4月中旬，初步完成全县视频监控点现场勘查、布点设计工作。在布点过程中，本着科学规划、因地制宜、先进实用、资源整合的原则，根据城西乡特殊地理位置和大力发展现代农业、生态旅游实际情况，在城西乡范围内拟建视频监控点位27个、枪机32个、球机4个。具体点位如下：树林村树林桥头、村址路口等2处；界址村委会、同冲、太阳岭、祈雨寺、金平等路口5处；方洲村村部门口、美好乡村广场、方洲水库风景区入口、文化服务中心等4处；大龙村桃花坳三叉、钱冲、周家祠堂等路口3处；凉亭村春徐、准堤等路口2处、学校3处；其它重要复杂路段、重点单位8处。

该项目建设计划工期7个月，预计12月份竣工验收。下一步，县公安局将严格按照实施方案要求，强化工程监管和质量，确保工程早日建成，早日发挥作用。

太湖县公安局

2017年6月12日

联系人：马松　　　        联系电话：5124075

抄送：县人大代表联络办公室、县政府督查室。