B

太文〔2018〕48号                   签发人：周学恒

关于对县十六届人大二次会议

第090号建议的答复

汪胡畏代表：

您等10位代表提出的《关于加快刘邓大军刘家畈高干会议旧址布展工作的建议》已收悉，现答复如下：

一、刘邓大军刘家畈高干会议旧址（胡氏新祠），建于清嘉庆年间，属典型的徽派艺术建筑。2012年12月21日被安徽省人民政府公布为省级文物保护单位。因宗祠损毁严重，2012年县政府争取国家发改委项目，对胡氏新祠进行了修缮。2017年6月，刘邓大军刘家畈高干会议旧址成功入选中国文化遗产研究院编制的《大别山革命文物名录》。

二、县文化委历来重视刘邓大军刘家畈高干会议旧址的保护工作，多次召开专题会议部署安排修复、布展、申报国保等工作。2018年1月，县文物管理所组织省文物局专家到该旧址实地考察评估，根据专家组建议，拟将“刘邓大军刘家畈高干会议旧址群”申报为第八批全国重点文物保护单位。遗址群包括：胡氏新祠（会议旧址）、花屋民居（刘伯承司令员指挥部）、柴家湾民居（邓小平政委指挥所）、戴家老屋（陈锡联指挥所）、潘氏宗祠（会议高干住所）及龙潭寨胡氏宗祠（刘邓大军三纵九旅驻军）6处单体。目前县国土局已完成遗址群地形图测绘和图片资料的采集，县文管所已委托黄山大木古建筑设计有限公司进行申报文本编制，预计一稿文本于今年5月底交付预审，该所将继续做好后续跟踪协调工作，争取国保申报成功。

三、依据我国文物保护法属地管理原则，刘邓大军刘家畈高干会议旧址由刘畈乡党委政府管理保护，布展工作由当地党委、政府牵头组织实施，县文物管理所（博物馆）作为业务部门，负责提供布展的相关业务指导。据了解，刘畈乡政府已委托专业人士制定布展初步方案交县委宣传部审核，并收集布展照片、物件及相关资料；2018年5月中旬将组织专家对方案初稿进行评审，5月底将修改好的方案交市委宣传部审批，预计6月份进行布展工程招标，7月份开始布展。目前，布展各项工作正有条不紊的进行。县文化委作为行业主管单位将积极协调配合，同时督促相关部门加大管理保护力度，力争将刘邓大军刘家畈高干会议旧址的布展、保护等工作落到实处。

太湖县文化委员会

2018年 4月 28日

联系人：王永鹏     联系电话：4162466

抄送：蒋志才代表、张焰华代表、李孝祥代表、阳前锋代表、刘杏云代表、詹少娟代表、胡继代表、周玉奎代表、杨家徐代表，县人大代表联络办公室、县政府督查室，刘畈乡人大。